П Р О Т О К О Л   №   01

# ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОИНВЕСТОРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

#### ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, ДОМ 41

(СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС: Г. МОСКВА, ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ,

МИКРОРАЙОН 17, КОРПУС 41)

| г. Москва, Улица Академика Янгеля, 41 строительная площадка. | 6 сентября 2005 года |
| --- | --- |

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Физические лица – соинвесторы строительства жилого дома по адресу: г.Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 в количестве _25_ человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ситуации, сложившейся со строительством дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41.

2. О Комитете соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41.

3. О полномочиях Комитета соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41.

4. О мероприятиях по защите прав и законных интересов соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41, подлежащих реализации в отношении ПСМК «Воскресенский» и/или других участников строительства дома.

##### По первому вопросу повестки дня

В ходе выступлений о ситуации, сложившейся со строительством дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41, отмечено следующее:

- в соответствии с условиями Инвестиционного контракта № 159/11/1, заключенного 02.10.2001 между КЭУ г. Москвы ГлавКЭУ МО РФ, ПСМК «Воскресенский» и АКБ «Межпромбанк», приемка и ввод дома в эксплуатацию должны были состояться в 2004 году;

- в соответствии с условиями Договоров  соинвестирования, заключенными между ПСМК «Воскресенский» и физическими лицами-соинвесторами,  сдача дома ГК должна состоятся в III-IV квартале 2005 года;

- до настоящего времени график производства работ не утвержден;  строительно-монтажные работы не начались;

- отсутствуют заключение Мосгорэкспертизы, Договор аренды земли на период строительства, Разрешение на строительство Москомархитектуры, Разрешение на производство строительно-монтажных работ ИГАСН и Ордер на проведение СМР ОАТИ.

- до сих пор не заключены договора подряда на строительные работы;

- существует высокий риск изменения серии дома (вместо дома серии КОПЭ-Парус может быть построен дом серии П-44Т или монолитно-кирпичный дом)

- до настоящего времени не произведена учетная регистрация Инвестиционного контракта и Договоров соинвестирования в Департаменте муниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы;

- направленный 14 июля 2005 года в ПСМК «Воскресенский» коллективный запрос о предоставлении информации об использовании средств соинвесторов оставлен без ответа;

- по информации, полученной из Управы «Чертаново-Южное», строительство дома планируется начать в конце 2005 года после согласования проектно-сметной документации;

- в соответствие с письмом ГлавКЭУ МО РФ сдача дома может быть перенесена на 1-е полугодие 2006 года, однако с большой долей вероятности можно предположить, что ПСМК «Воскресенский» нарушит и этот срок ввода дома в эксплуатацию;

-  на основании имеющихся сведений и документов установить реальные сроки приемки, ввода дома в эксплуатацию и, как следствие, сроки государственной регистрации прав соинвесторов на полностью оплаченные ими квартиры не представляется возможным;

-  существует высокий риск консервации строительства дома.

Принято к сведению.

## По второму вопросу повестки дня

В целях предоставления законных интересов соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41, осуществления контроля за действиями заказчика, застройщиков, подрядчиков и других участников строительства дома, связанных со стоительством, предложено сформировать Комитет соинвесторов строительства дома по адресу г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 в составе:

Члены Комитета: Костюк И.И., Кузьмина В.С., Павлов А.А., Колобков С.В., Пантелеева А.А., Солодов В.В., Недильченко Н.Л., Насветникова С.В.____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Других предложений не поступало.

Голосовали: «ЗА» – подано 100% присутствующих на собрании соинвесторов.

Решили: сформировать Комитет соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 в составе:

Члены Комитета: Костюк И.И., Кузьмина В.С., Павлов А.А., Колобков С.В., Пантелеева А.А., Солодов В.В., Недильченко Н.Л., Насветникова С.В.____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

### По третьему вопросу повестки дня

Предложено для достижения Комитетом соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 целей, для которых создан Комитет, предоставить следующие полномочия Комитету соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41:

-  организовывать взаимную помощь между соинвесторами строительства дома;

-  распространять среди соинвесторов полученную информацию, касающуюся инвестирования, строительства, ввода в эксплуатацию дома, а также государственной регистрации прав соинвесторов на помещения дома;

-  устанавливать и поддерживать связи с государственными органами, коммерческими организациями, общественными объединениями по вопросам, соответствующим целям и задачам Комитета.

Предоставить Комитету соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 право (уполномочить):

-  представлять и защищать интересы физических лиц – соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях; в налоговых органах и органах внутренних дел, прокуратуре и нотариате со всеми правами, предоставленными заявителю, в том числе с правом проведения переговоров, подписания заявлений, писем, ходатайств, претензий, жалоб, протоколов совещаний; получения необходимых сведений и документов (в том числе решений, распоряжений, приказов и других документов);

- требовать от участников строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 предоставления сведений и документов о состоянии строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41;

- принимать решение о созыве Общего собрания физических лиц-соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41;

- в случае необходимости разработать и утвердить процедуру выбора Председателя Комитета соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41; выбрать Председателя Комитета в соответствии с утвержденной процедурой.

При решении вопросов на заседании Комитета соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 каждый член Комитета  соинвесторов обладает одним голосом.

Решения Комитета соинвесторов принимаются большинством голосов от общего количества членов Комитета соинвесторов.

Комитет соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 для реализации своих полномочий вправе избрать своего представителя.

Других предложений не поступало.

Голосовали: «ЗА» – подано 100% присутствующих на собрании соинвесторов.

Решили: предоставить следующие полномочия Комитету соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41:

- организовывать взаимную помощь между соинвесторами строительства дома;

- распространять среди соинвесторов полученную информацию, касающуюся инвестирования, строительства, ввода в эксплуатацию дома, а также государственной регистрации прав соинвесторов на помещения дома;

- устанавливать и поддерживать связи с государственными органами, коммерческими организациями, общественными объединениями по вопросам, соответствующим целям и задачам Комитета.

Предоставить Комитету соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 право (уполномочить):

- представлять и защищать интересы физических лиц – соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 в органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях; в налоговых органах и органах внутренних дел, прокуратуре и нотариате со всеми правами, предоставленными заявителю, в том числе с правом проведения переговоров, подписания заявлений, писем, ходатайств, претензий, жалоб, протоколов совещаний; получения необходимых сведений и документов (в том числе решений, распоряжений, приказов и других документов);

-  требовать от участников строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 предоставления сведений и документов о состоянии строительства дома по адресу г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41;

- принимать решение о созыве Общего собрания физических лиц-соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41;

- в случае необходимости разработать и утвердить процедуру выбора Председателя Комитета соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41; выбрать Председателя Комитета в соответствии с утвержденной процедурой.

При решении вопросов на заседании Комитета соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 каждый член Комитета  соинвесторов обладает одним голосом.

Решения Комитета соинвесторов принимаются большинством голосов от общего количества членов Комитета соинвесторов.

Комитет соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 для реализации своих полномочий вправе избрать своего представителя.

## По четвертому вопросу повестки дня

Предложено поручить Комитету соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 разработать план мероприятий по защите прав и законных интересов соинвесторов строительства дома.

Также поручить Комитету соинвесторов подготовить и направить от имени физических лиц – соинвесторов строительства дома по адресу г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 материалы, касающиеся ситуации, сложившейся в связи со строительством дома, в перечисленные ниже организации, а также (при необходимости) запросить у указанных организаций соответствующую информацию:

- ПСМК «Воскресенский»;

- ОАО АКБ «Межпромбанк»;

- Квартирно-эксплуатационное управление г. Москвы МО РФ;

- Префектуру Южного административного округа г. Москвы;

- Правительство г. Москвы;

- Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы;

- Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы;

- Городская комиссия при Правительстве Москвы по рассмотрению обращений граждан при строительстве в г. Москве;

- Орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Другие государственные органы и организации.

Других предложений не поступало.

Голосовали: «ЗА» – подано 100% присутствующих на собрании соинвесторов.

Решили: поручить Комитету соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 разработать план мероприятий по защите прав и законных интересов соинвесторов строительства дома.

Поручить Комитету соинвесторов подготовить и направить от имени физических лиц – соинвесторов строительства дома по адресу г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 материалы, касающиеся ситуации, сложившейся в связи со строительством дома, в перечисленные нижу организации, а также (при необходимости) запросить у указанных организаций соответствующую информацию:

- ПСМК «Воскресенский»;

- ОАО АКБ «Межпромбанк»;

- Квартирно-эксплуатационное управление г. Москвы МО РФ;

- Префектуру Южного административного округа г. Москвы;

- Правительство г. Москвы;

- Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы;

- Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы;

- Городская комиссия при Правительстве Москвы по рассмотрению обращений граждан при строительстве в г. Москве;

- Орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Другие государственные органы и организации.

Повестка дня Общего собрания соинвесторов строительства дома по адресу: г. Москва, Улица Академика Янгеля, дом 41 исчерпана, собрание состоялось и может быть закрыто.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ:

| № | ФИО соинвестора | Подпись соинвестора | Реквизиты договора соинвестирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Всего 25 подписей