ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

руководства ПСМК «Воскресенский» и представителей Комитета соинвесторов Янгеля 41

от «_06__» декабря 2005 года

От ПСМК «Воскресенский» присутствовали: Председатель правления  ПСМК «Воскресенский» Бочаров В.И.__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

От Комитета соинвесторов Янгеля 41 присутствовали: __ Кузьмина В.С., Насветникова С.В., Костюк И.И., Солодов В.В.________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Место встречи – г.Москва, ул. Новая Басманная, 29 стр.1, офис ПСМК «Воскресенский»

|  | Вопросы Комитета Соинвесторов | Ответы г-на Бочарова В.И. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Когда будет построен и сдан ГК корпус 41 ? Июль-август 2006 - Подтверждаете ? Какие внутренние резервы есть у ПСМК, чтобы обеспечить своевременную постройку дома ? | 41 корпус будет построен и сдан в 4 квартале 2006 года Наш щит и оружие – это Вы, физические лица-соинвесторы |
| 2. | Какой проект корпуса № 41 планирует построить ПСМК «Воскресенский». Действительно ли, имеет место возврат с первоначальному проекту КОПЭ «Парус» | Нет, будет построен монолит, в котором будет сохранены, по возможности Площади и планировки КОПЭ»Паруса» Проект дома в настоящее время находится на разработке в Моспроекте. |
| 3. | Разрешите нам ознакомится с договором, заключенным между Моспроектом и ПСМК «Воскресенский» | Да. (примечание: до конца встречи, продолжавшейся более часа – договор не был предоставлен ) Договор будет предоставлен на нашей следующей встрече. |
| 4 | Что является препятствием для начала строительных Работ? | Отсутствие разрешения на строительство, которое будет получено в самое ближайшее время, после прохождения проекта всех необходимых инстанций. |
| 5. | Когда будет готов График производства работ? Когда приступите к рытью котлована? | После получения разрешения на строительство. |
| 6. | Учитывается в будущем проекте требование префектуры Южного округа о строительстве магазина шаговой доступности на части земельного участка 17 мкр.? И если нет, то не приведет ли это к очередным необоснованным задержкам начала строительства корпуса 41. | Не учитывается. Проблем с началом строительства из-за этого не будет |
| 7. | Решен ли вопрос с количеством машиномест, планируемых построить под корпусом 41? Получено ли распоряжение оставить ранее запланированное количество машиномест? Увеличатся ли сроки строительства нашего дома, если количество машиномест увеличится с 600 до 2.000 ед. ? | Такое распоряжение не получено. Нет, увеличение количества м/мест (если это произойдет) не повлияет на сроки строительства 41 корпуса. |
| 8 | Когда будет получен документ, разрешение на использование федеральной земли из ФАУФИ ? | В конце декабря. |
| 9. | Подтверждаете ли Вы, что срок действия Инвестиционного контракта между ПСМК «Воскресенский» и КЭУ истекает в декабре 2005 г.? Будет ли он продлен? | Да, это так Надеюсь, что да. Все необходимые для этого документы подготовлены. |
| 10. | Что ожидает нас, граждан, заключивших договора на приобретение квартир в корпусе 41 с ПСМК «Воскресенский» в случае, если КЭУ не продлит Инвестиционный контракт? | Думаю, что этого не случится. Инвестконтракт будет продлен, Префектура – за нас, ждем решения правительства. В любом случае ваши законные права не будут ущемлены. |
| 11. | Претендует ли на площадки под застройку 17 мкр. еще кто-либо, в частности ГК ПИК? | Нет. ГК ПИК будет заниматься 18 мкр. |
| 12. | Комитет соинвесторов неоднократно направлял Вам письма (вход.№ 456, 590) с вопросом о целевом использовании денежных средств, на строительство 41 корпуса. На №456 был получен маловразумительный ответ на бланке организации ООО «ПСМК Инвест»? Ваш комментарий? | Что касается ответа на бланке ООО «ПСМК Инвест» - это наша дочерняя организация. Видимо, произошла ошибка. На следующей встрече готов предоставить документ, подтверждающий целевое использования денежных средств на строительство корпуса 41 |
| 13. | В некоторых договорах соинвестирования фигурируют разные номера Инвестиционного контракта? Поясните? | Вопрос записан, ответ будет дан на следующей встрече. |
| 14. | Чтобы обезопасить нас, покупателей от двойных продаж необходим Реестр договоров. Готовы ли Вы придать официальный статус, имеющемуся у комитета соинвесторов Реестру договоров. | Да, готов его подписать. |
| 15. | Ситуация со СК МИКО. Комитет соинвесторов считает разумным и обоснованным, что пролонгацией договоров с этой организацией, навязанных нам ПСМК «Воскресенский» должен заниматься именно ПСМК «Воскресенский», т.к. перенос сроков сдачи дома происходит по его вине. | Договорных отношений со СК МИКО и ПСМК «Воскресенский» нет. тем не менее вопрос о пролонгации договоров страхования будет мной проработан и готов к ответу на следующей встрече. |
| 16. | Какое количество квартир продано в 41 корпусе ? Какова доля КЭУ в этом корпусе? | Более половины. 25 процентов. |
| 17. | На сегодняшний день ПСМК «Воскресенский» производит продажи квартир в корпусе 41? | Нет, продажи приостановлены до получения необходимой разрешительной документации. |
| 18 | Многие граждане, оплатившие квартиры в корпусе 41 задают вопрос о том, в каком объеме они могут получить обратно свои денежные средства, т.к. перспективы строительства дома весьма проблемны. | Возврат денежных средств будет производиться строго согласно договора, заключенного между ПСМК «Воскресенский» и соинвестором. Размеры компенсаций и штрафов определяет суд. |
| 19 | Каковы гарантии того, что корпус 41 будет построен, сдан ГК и передан владельцам? Какие обеспечительные гарантии ПСМК предоставит нам в случае несдачи нашего дома в декабре 2006 года ? Какую компенсацию получат граждане в случае очередной задержки сдачи дома ? | 41 корпус будет построен и сдан до конца 2006 года. О гарантиях, их форме и виде – я готов подумать. |
| 20 | Прокомментируйте информацию о том, что на Ваш офис был наложен арест? | Этот вопрос урегулирован 02.12.2005 г. |

Подписи участников встречи:

| Представители Комитета Соинвесторов Янгеля 41 | ПСМК Воскресенский |
| --- | --- |
| Кузьмина В.С. (подпись) |  |  |
| Насветников С.В. (подпись) |  | (подпись) Бочаров В.И. |
| Костюк И.И. (подпись) |  |  |
| Солодов В.В. (подпись) |  | М.п. |